Հավելված N 10

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍևԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ  ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը |  | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը |  | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը |  | Ժամկետը |  | 2013թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |  | 2013թ. աշխատանքների և միջոցառումների կատարման ընթացքը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառավարման համակարգի կատարելագործում |  | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնու թյամբ) |  | 2013 թ. և շարունակական |  | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |  | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2013թ. պետական ծրագրի շրջանակներում Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգ իրականացվել է. - Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգ իրականացվել է մարտ, ապրիլ, մայիս, հուլիս, օգոստոս և նոյեմբեր ամիսներին: Լճի ջրի որակի ուսումնասիրության համար վերցվել է ջրի 167 փորձանմուշ (փորձանմուշներ վերցվել է ինչպես ջրի մակերեսից, այնպես էլ խորքային շերտերից` 0, 2, 7, 13, 20, 60մ խորություններից), որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվել է միջին հաշվով 40-ական ցուցանիշ: Ընդհանուր առմամբ որոշվել է ջրի քիմիական որակի 6680 ցուցանիշ: - Սևանա լճի ավազանի 10 գետերի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվակ, Գավառագետ) և Արփա-Սևան թունելի 19 մոնիթորինգային դիտակետերից 2013թ. վերցվել է ջրի 88 փորձանմուշ, որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվել է 40-ական ցուցանիշ: Ընդհանուր առմամբ որոշվել է 3520 ջրի քիմիական որակի ցուցանիշ: - Սևանա լճի հատակային շերտի ուսումնասիրության նպատակով 2013թ. վերցվել է լճի հատակային նստվածքի 40 փորձանմուշ, որոնցուոմ որոշվել է մինչև 30 մետաղների պարունակություն` ընդհանուր առմամբ որոշվել է 1200 ցուցանիշ: - 2013թ.-ի Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգ իրականացվել է հունվար-հունիս ամիսներին Սևան քաղաքի և թերակղզու 10 դիտակետերում: Օդի որոկի մոնիթորինգ իրականացվել է պասիվ նմուշառման մեթոդով, որոշվել են օդում ծծմբի երկօքսիդի` SO₂ և ազոտի երկօքսիդի` NO₂ միջին շաբաթական պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է ջրհավաք ավազանի մթնոլորտային օդի SO2-ի 257 և NO2-ի 250 փորձանմուշ, որոշվել համապատասխանաբար` 317 և 310 ցուցանիշ: Սևանա լճի ավազանի մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվել և ամփոփվել են «Շրջակա միջավայրի վրա ներգուրծության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի ամենամսյա տեղեկագրերում, հանձնվել համապատասխան կազմակերպություններին և տեղադրվել ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 2013թ. Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգային տվյալներով լճի ջրի թթվածնային ռեժիմը եղել է բավարար լճի կենսագործունեության համար` դիտվելով թույլատրելի նորմայի սահմաններում: Նշված ժամանակահատվածում լճի ջրի թափանցելիությունը տատանվել է 8-10մ տիրույթում` առանձին ամիսներին բարձրանալով 1-2 մ-ով: 2013թ. ընթացքում Սևանա լճի ջրի քիմիական կազմն էական փոփոխություններ չի կրել: Որոշված ցուցանիշների պարունակությունները դիտվել են ձկնատնտեսական սահմանային թույլատրելի նորմաների սահմաններում, բացառությամբ վանադիումի և մագնեզիումի, որոնք սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել են համապատասխանաբար 5,1-7,9 և 1,1-1,5 անգամ (ՍԹԿ վանադիում = 0.001մգ/լ, ՍԹԿ մագնեզիում =40մգ/լ ): Հիմք ընդունելով լճի ջրի քիմիական որակի բազմամյա ուսումնասիրությունների տվյալները` վանադիումի և մագնեզիումի այդպիսի քանակությունը լճի բնական առանձնահատկությունն է և չի համարվում աղտոտվածություն: 2013թ. միջինացված տվյալներով Սևանա լճի ջրում կենսածին բաղադրիչների (անօրգանական ազոտ, ֆոսֆորային ֆոսֆոր, ընդհանուր ֆոսֆոր) պարունակության զգալի փոփոխություններ չեն նկատվել: Փոփոխություններ նկատվել են միայն առանձին ամիսներին: Փոքր Սևանի ջրում 2013 թ. մարտ ամսին նախորդ ամիսների համեմատությամբ լճի ջրում կենսածին բաղադրիչների պարունակությունները բարձրացել են մինչև 2 անգամ` մնալով սահմանային թույլատրելի արժեքներից ցածր, իսկ հաջորդող ամիսներին նվազելով մինչև բնութագրականի: Սևանա լճի ջրաքիմիական մոնիթորինգի արդյունքներով Մեծ Սևանի համեմատությամբ Փոքր Սևանի ջրոմ 1.2-1.3 անգամ մշտապես առավել բարձր են դիտվել անօրգանական ազոտի, ֆոսֆորային ֆոսֆորի և ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակությունները: 2013թ. հուլիս ամսվա տվյալներով այդ տարբերությունը քիչ մեծացել է` կազմելով միջինում 1.9 անգամ: Լճի հատակային նստվածքի փորձանմուշներում որոշված 30 քիմիական տարրերի, հատկապես ծանր մետաղների, պարունակությունները փոփոխության չեն ենթարկվել: Լճի հատակային շերտի նստվածքագոյացման ռեժիմը եղել է կայուն: |  |
|  |  |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում: |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  |  |  | «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2013թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում իրականացվել է հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգ՝ կատարվել են ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, թափանցելության, սառցային երևույթների և գոլորշիացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան թունելով մուտք գործած և ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրաքանակների հաշվառում: Ստացված տեղեկատվությունն ամենօրյա ռեժիմով հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին, այդ թվում ՀՀ Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին: Ամիսը մեկ անգամ, էքսպեդիցիոն կարգով, լճի հայելու ֆիքսված կետերում կատարվել են ստանդարտ խորությունների վրա ջրի ջերմաստիճանի, ալիքի բարձրության ու ջրի թափանցելիության չափման աշխատանքներ: Սևանա լճի վրա, նավի միջոցով առնվազն ամիսը 1 անգամ չափվել են` ջրի ջերմասիճանը տարբեր խորություններում, ալիքի բարձրությունը, ջրի թափանցելիության սահմանը: Շուրջօրյա, 4 ժամը մեկ անգամ Սևանա լճի ավազանի 3 կայաններում (Սևան, Մարտունի, Յանըղ) կատարվել են գոլորշիացման վերաբերյալ դիտարկումներ: Յուրաքանչյուր 12 ժամը մեկ անգամ Սևանա լճի 4 դիտակետերում (Սևան, Շորժա, Կարճաղբյուր, Մարտունի) կատարվել են լճի մակարդակի և ջերմաստիճանի դիտարկումներ: 4. Հունիսի առաջին տասնօրյակին ճշգրտվել և ՀՀ Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին, այլ կազմակերպություններին տրամադրվել է Սևանա լճի մակարդակի կանխատեսում 2014թ. հունվարի 1-ի համար, որը արդարացել է 100%-ով: 5. Իրականացվել է տեղեկատվական ապահովում և ծառայությունների մատուցում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և այլ շահառուններին: |  |
|  |  |  | Սևանա լճի ավազանի ինժիներաեկրաբանական և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարո-ւթյուն |  | 2013թ. և շարունակական |  | Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքների պատվերով մշակվել և ՀՀ ԱԻՆ-ի կողմից հաստատվել է Սևան, Լճափ, Ճամբարակ և Նորաշեն համայքների (բնակավայրերի) սեյսմամիկրոշրջանացման քարտեզները: |  |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում |  | Լճի շրջակայքի շուրջ 122,5 հա անտառաշերտերի մաքրում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 2013 թ. և շարունակական |  | ՀՀ պետական բյուջե` 125400,0 հազ.դրամ |  | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկաման ենթակա տարածքներում ՀՀ պետական բյուջեով իրականացվել է 82,5 հա անտառմաքրման աշխատանքներ: «Սևան» ազգային պարկը պայմանագրային եղանակով իրականացրել է 42,5 հա անտառմաքրման աշխատանքներ: Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 120 հա անտառմաքրման աշխատանքներ: |
| 2.2 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում |  | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | 2013 թ. և շարունա-կական |  | Պետ բյուջե` 7624,3 հազ. դրամ «Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրի շրջանակներում |  | «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի գծով «2013թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը` սյունակում «7624.3» թիվը փոխարինել «6624.3» թվով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 11 ապրիլի 2013 թվականի N 364-Ն «ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 20-ի N1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հետ ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կնքած 2013թ. հունիսի 5-ի պայմանագրի (ծածկագիր` ՀՀ-Բն-ՊԸԱՇՁԲ-13/02) Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի կողմից հուլիս-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում իրականացվել են Սևանա լճի, նրա վտակների համալիր ջրակենսաբանական հետազոտություններ, ուղղված կենսաբանական և պոպուլացիոն ցուցանիշների հիման վրա Սևանա լճի ձկնատեսակների և խեցգետնի պաշարների գնահատմանը: Աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի: 2013թ. սիգի ընդհանուր կենսազանգվածը կազմել է 324 տ: 2013թ. հիդրոակուստիկ դիտարկումները ցույց են տվել, որ 2011թ. Սևանա լճում տեղի է ունեցել սիգի մասսայական բազմացում, որի արդյունքում լճում հայտնվել է բեղուն սերունդ: Ծածանազգի ձկնատեսակների, գլխավորապես արծաթափայլ ծածանի կենսազանգվածը 2013թ. լճի պելագիալում կազմել է 68տ: Սակայն նշված ցուցանիշը վերաբերվում է միայն 7մ-ից ավելի խորը հատվածներին: Լճի փոքր խորություններում դիտարկումներ չեն կատարվել լճի անանցանելիության պատճառով: Սակայն վերահաշվարկի արդյունքում ծածանի կենսազանգվածը կազմել է 90-100տ, այսինքն հավասարվել 2012թ. մակարդակին (96.7տ): 2013թ. խեցգետնի պոպուլյացիայի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ լճում խեցգետնի թվաքանակը զգալիորեն աճել է: Ընդ որում, նկատելի աճ է գրանցվել Փոքր Սևանի տարածքում: Խեցգետնի պաշարների գնահատումը կատարվել է նրանց պոպուլյացիոն և կենսաբանական ցուցանիշների հիման վրա: Ընդհանուր առմամբ արդյունագործական չափերի խեցգետնի կենսազանգվածը լճում կազմել է 1530տ, նախորդ տարվա համեմատ (810տ) գրեթե կրկնապատկվել է, որից Փոքր Սևանին բաժին է ըմկնում 564 տ, Մեծ Սևանին` 946 տ: 2014թ. Սևանա լճում ձկնարդյւնահանման կառավարման ուղղությամբ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն առաջարկում է. 1. Անկախ այն փաստից, որ 2011-2012 թթ. լճում սիգի բեղուն սերնդի հայտնվելու արդյունքում 2013թ.-ին գրանցվել է սիգի ընդհանուր պաշարների աճ` շարունակել սիգի որսի արգելքն առաջիկա տարիներին, ուժեղացնելով հսկողությունը որսագողության նկատմամբ հատկապես ձկան վերարտադրման շրջանում: 2. 2014թ. ծածանի որսաչափը լճում սահմանել 40-50 տ, թողնելով այն նախորդ տարվա նույն մակարդակի վրա: 3. 2014թ. խեցգետնի որսը սահմանել 380-400 տ: 4.Առաջիկա տարիներին շարունակել արհեստական պայմաններում աճեցվող իշխանի Գեղարքունի և ամառային բախտակ ենթատեսակների մանրաձկան բաց թողնումը լիճ, ուժեղացնելով հսկողությունը որսագողության նկատմամբ ոչ միայն լճում, այլև ձվադրավայր հանդիսացող գետերում: 5.Ձևաչափական և մոլեկուլյար-գենետիկական անալիզի կիրառմամբ հաստատել հսկողություն Սևանա լիճ բաց թողնվող իշխանի մանրաձկան տեսակային պատկանելիության նկատմամբ: Իրականացրած հետազոտու- թյունների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունը ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարա- րություն: |
| 2.3 |  | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում |  | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ քաղաքաշինության, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների, ՀՀ բնապահպանության նախարարություններ |  | Մարզպետներ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2013 թ. և շարունա-կական |  | Միջազգային ֆինանսավորման առկայության դեպքում |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի համայնքներն ունեն սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագրեր, ինչպես նաև 2012թ.-ից գործողության մեջ է ՀՀ կառավարության 10.03.2012թ. թիվ 308 որոշմամբ հաստատված մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2012-2015թթ. ծրագիրը: Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Գեղարքունիքի մարզի մասնաճյուղի կողմից «ՓՄՁ պետական աջակցության 2013 թվականի ծրագրի» շրջանակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցության, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, տեղեկատվական, խորհրդատվական և ուսուցողական աջակցության ուղղություններով բավարարվել է 1203 աջակցության հայտ: Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ ոլորտների հետևյալն է. - արտադրության ոլորտում` 35% - առևտրի ոլորտում` 29% - ծառայությունների ոլորտում` 32% - շինարարության ոլորտում` 4%: 2013 թվականի վարկային երաշխավորությունների տրամա-դրման ծրագրի շրջանակներում 3 ՓՄՁ սուբյեկտի տրամադրվել է 14.9 մլն ՀՀ դրամի երաշխավորություն` ապահովելով 27.8 մլն ՀՀ դրամի վարկային փաթեթ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ և Վարդենիս քաղաքներում իրականացվել է «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցութան» երկու ծրագիր, որին մասնակցել են 46 սկսնակ գործարարներ: Ծրագրի շրջանակներում 2013թ.-ի ընթացքում ֆինանսական աջակցություն են ստացել առավել իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 24 սկսնակ գործարար: Ստացված վարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 70.4 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 69.6 մլն ՀՀ դրամ: Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից դեռևս 2011 թվականին քննարկվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 2012-2015 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը, 2014 թվականին մշակվելու է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 2014-2025 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության նախագիծը, որում հաշվի կառնվեն գյուղատնտեսության զարգացման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները: Վերջինս կարող է օգտակար լինել մարզերի և համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման համար: Սևան-Հրազդան դերիվացիոն ջրանցքների և թունելների շուրջ 20կմ վթարային հատվածների վերականգնման համար պահանջվող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ներդրումների չափը կազմում է շուրջ 2 մլրդ. դրամ: Դերիվացիոն ջրանցքների վերականգնման աշխատանքներն ընդգրկված են «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի 2013-2017թթ ներդրումային ծրագրում: Նշված աշխատանքների իրականացման համար վարկային միջոցներ ստանալու նպատակով «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և բանկերի միջև ընթացող բանակցություններից հետո վերջնական որոշվել են ֆինանսավորող բանկերը և պայմանները: Դերիվացիոն ջրանցքների վերականգնման նպատակով պահանջվող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Հայհիդրոէներգանախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից կազմվել են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի սեփական միջոցների հաշվին արդեն կատարվել են 94 մլն դրամի վերականգնողական աշխատանքներ: Համաձայն «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի 2013-2017թթ. հաստատված ներդրումային ծրագրի` Սևան-Հրազդան դերիվացիոն ջրանցքների վերականգնման համար պահանջվող ներդրումների ծավալը ըստ տարիների հետևյալն է. 2013թ.- 408,4 մլն. դրամ,2014թ.- 442,8 մլն. դրամ,2015-2016թթ. – 660,6 մլն. դրամ,2017թ.-450 մլն. դրամ: Կապալառու կազմակերպության համար հայտարարվել է մրցույթ: 2013թ «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից հայտարարված Արզնի ՀԷԿ-ի թիվ 1 և թիվ 2 ջրանցույցների /ակվեդուկների/ և թիվ 2 թունելի վերանորոգման աշխատանքների մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ն` 707.634 մլն դրամ ընդհանուր արժողության գումարով, որից 2013թ. կատարվել է 335.635 մլն դրամի շինմոնտաժային աշխատանքներ: Աշխատանքները շարունակվելու են 2014 թվականին: «ՀԷՑ» ՓԲԸ միջոցների հաշվին ավարտվել են էլեկտրահաղորդման գծերի և ենթայակնների տեղափոխման աշխատանքները: Ընթացքի մեջ են երկշղթա 110 կվ «Ծովագյուղ» և «Կապուտակ» ՕԳ–երի վթարված հատվածի վերականգնման աշխատանքները: Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 168.5 մլն. դրամ: «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ միջոցների հաշվին ավարտվել ենջրածածկվող գազի միջին և ցածր ճնշման գազատարների և կառույցների տեղափոխման աշխատանքները: Ներկայիս դրությամբ, Սևանա լճի ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրածածկվող տարածքներում չկան էլեկտրահաղորդման գծեր, գազի միջին և ցածր ճնշման գազատարներ և կառույցներ: ՀՀ ԷԲՊՆ, որպես էներգետիկայի ոլորտի քաղաքականություն իրականացնող մարմին՝ կարևորելով Սևանա լճի ավազանի պահպանության խնդիրները, իր առաջարկությամբ փոփոխություն է կատարել ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի նիստի N 3 արձանագրային որոշման մեջ, (քաղվածք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 30 նիստի արձանագրութունից) հանելով ՓՀԷկ-երի զարգացման սխեմայից Սևանա լճի ավազան բաժինը: Սևանա լճի մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսված է արգելել Սևանա լճի ջրահավաք ավազանում նոր ՓՀԷկ-երի կառուցումը, որի վերաբերյալ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը ամփոփել է բոլոր շահագրգիռ կողմերի, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզպետի կարծիքները և 2012 թվականի նոյեմբերին ՀՀ կառավարություն է ներկայացրել ամփոփ կարծիք: Նախագիծը առաջին ընթերցմամբ անցել է Ազգային Ժողովում: 2013 թվականի օգոստոսին ՀՀ կառավարության հանձնարարականի համաձայն ՀՀ ԷԲՊՆ առաջարկել է հետ կանչել ազգային ժողովում գտնվող Սևանա լճի մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և այն լրացնել՝ առաջարկելով Հանձնաժողովին այդ սուբյեկտների գործունեության լիցենզիաների մեջ նախատեսել պայմաններ, որոնց խախտման դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտը զրկվում է գործունեության լիցենզիայից: 2013 թվականին արտադրության լիցենզիա է տրվել 2 ՓՀԷկ-երի: ՀՀ քաղաքաշինության նախա- րարությունը համակարգում է «Սևան ազգային պարկին» հարող համայնքների գլխավոր հատա- կագծերի մշակման աշխատանքները: Վերջինիս շրջանակներում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերում քննարկվել են թվով 8` Ջիլի, Վաղաշենի, Դրախտիկի, Խափաթաղի, Ծովագյուղի, Նորատուսի, Վարդենիկի, Շորժայի համայնքների գլխավոր հատակագծերի նախագծերը, նախագծերին տրվել են դրական եզրակացություն, որոնց հիման վրա համայնքների գլխավոր հատակագծերի փոփոխությունների նախագծերը: Շահագրգիռ մարմինների համաձանեցմանն են ներկայացրել Հայրավանքի, Կարմիր գյուղի և Նորաշենի գլծավոր հատակագծերի նախագծերը: Երանոսի, Լիճքի, Ծակքարի, Վադաձորի և Ձորագյուղի համայնքների գլխավոր հատա- կագծերի նախագծերը քննարկվել են միջգերատեսչական հանձնաժողովում և վերադարձվել են նախգծողներին` աշխատանքային կարգով լրամշակման: |
| 2.4 |  | Ձկան պաշարների համալրում |  | Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | 2013թ. և շարունակական |  | Պետ.բյուջե` 60000,0 հազ դրամ «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |  | 2013թ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում 2013թ. Սևանա լիճ է բաց թողնվել «Արևաձուկ» ՍՊԸ-ում և «Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ» ԲԲԸ-ում աճեցրած ամառային իշխանի 200000 հատ (3 և ավելի գրամ) և գեղարքունիի 166667 հատ (5 և ավելի գրամ) մանրաձուկ: Գեղարքունիքի մարզպետարանը մասնակցություն է ունեցել Սևանա լճում ձկան պաշարների համալրման աշխատանքներին և այդ նպատակով լիճ է բաց թողնվել շուրջ 400 հազար հատ Սևանի իշխանի մանրաձուկ: |
| 2.5 |  | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ |  | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | 2013 թ. և շարունակական |  | Պետ.բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ` ծրագիր` 183174,5 հազ.դրամ |  | «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ»` ծրագրի գծով «2013թ. ֆինանսավորման աղբյուրը ևպահանջվող գումարը» սյունակում «183174,5» թիվը փոխարինել «232496.2» թվով՝ համաձայն հետևյալ ՀՀ կառավարության որոշումների՝ - ՀՀ կառավարության 29 մայիսի 2013 թվականի N 591-Ն «ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 20-ի N1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,որոշում - ՀՀ կառավարության 27 հունիսի 2013 թվականի N 661-Ն «ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեում փոփոխություններ ու վերաբաշխում և և ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 20-ի N1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» որոշում, - ՀՀ կառավարության 18 հուլիսի 2013 թվականի N 781-Ն «ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեում փոփոխություններ ու վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 20-ի N1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու ինչպես նաև գումար հատկացնելու մասին» որոշում: Առաջին կիսամյակում կատարվել են 128,623.5 հազ., իսկ երկրորդ կիսամյակում 103,872.7 հազ. դրամի սահմաններում աշխատանքներ: |
| 2..6 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում կուտակված արտադրական լցակույտերի վնասազերծման միջոցառումների մշակում և զբաղեցրած տարածքների վերականգնում |  | Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում Տարածքների վերականգնման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 2013 թ. և շարունակական |  | ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում կուտակված արտադրական լցակույտերի վնասազերծման միջոցառումների մշակման և զբաղեցրած տարածքների վերականգնման աշխատանքները շարունակական են և ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը նախատեսված աշխատանքները կիրականացնի օգտակար հանածոների հաշվեկշռային պաշարների դուրս գրման ավարտից հետո: Համաձայն «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի 69 հոդվածի 3-րդ մասի՝ բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի գումարները բացառապես օգտագործվում են. - ընդերքօգտագործողի կողմից - իրականացվող՝ նախագծով ստանձնված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով, - ընդերքօգտագործողի կողմից նախագծով ստանձնված, բայց իր կողմից չիրականացված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով, - ընդերքօգտագործողի գործունեության հետևանքով բնությանը և շրջակա միջավայրին հասցված և նրա կողմից չհատուցված վնասների վերականգնման նպատակով: |
| 2..7 |  | Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատվածների վերականգնման աշխատանքների ավարտում: |  | Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումը ապահովող «Արփա-Սևան» թունելի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |  |  |  | 2013թ. |  | ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգ ման ծրագիր` 2025059.8 հազ.դրամ |  | 2013թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել էր իրականացնել 1907 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ, որոնք ամբողջովին իրականացվել են: |